## Slide 1
Product Owner : 1 PO 🔵 Scrum Master : 1 SM 🔵 Developpeur : Devs 🔵
Scrum Team : max 10 personnes
Les 3 questions proposées :
HIer ?
Auj ?
Problèmes ?
Product Goal
Product Backlog 🔴 Epic > Fonctionnalités > Userstories
Sprint Planning 🟢
Max 8h
WHY : Sprint Goal
WHAT : Sélection de PBI
HOW : Sprint Backlog 🔴 Décomposer PBI en Tâches
Sprint 🟢 Max 1 mois
Daily Scrum 🟢
15 min/j
Incrément 🔴 correspond à la Definition of Done
Sprint Review 🟢
Max 4h
Sprint Retrospective 🟢
Max 3h
PO
ST
Dev
Dev
ST + client
ST
Dev à l’aide PO
Inspecter : - individu
- relation
- processus - technique - Definition Of Done
Inspecter l’incrément : - OK => FINI - KO => Ajouter des PBI et retourne Product Backlog
3 piliers de l’Empirisme : Inspection, Adaptation, Transparence
5 valeurs SCRUM: Focus Ouverture Respect Courage Engagement
Les 3 questions proposées :
Bien été ?
Pas été ?
Améliorer ?
🟢 : Evènements
🔵 : Rôles
🔴 : Artefacts
: Engagements
PO
ST
Planifier la journée
Planifier le sprint